### Załącznik nr 3

Dot. postęp. nr RO-410.0882.ZO.446.1.2018

### UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu …………………. roku w Białymstoku, pomiędzy:

1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Prorektora ds. Rozwoju dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. nzw. w PB

a

2) ………………………. , prowadzącym …………………………………. , ul. ………., xx – xxx ……………….,          NIP ………………., REGON …………….., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………….. – Właściciela

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się przygotować poletka/stanowiska badawcze niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Politechnikę Białostocką – zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………., stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

- W ramach prac określonych w ust 1 Wykonawca jest zobligowany do:

- Pozyskania i dowozu na miejsce wskazane przez zamawiającego 41 m3 gruntów spoistych (ok. 17 m3 gliny piaszczystej, ok. 17 m3 gliny, ok. 17 m3 gliny zwięzłej);

- Dowozu na miejsce wskazane przez zamawiającego sprzętu budowlanego, kontenera, toalety, agregatu prądotwórczego i wapna palonego;

- Wykonania co najmniej 4 dołów badawczych o wymiarach w planie 3m x 2,5m i głębokości 1,20m;

- Przygotowania gruntów do wbudowania poprzez ich wymieszanie z wapnem w ilości ustalonej z Zamawiającym;

- Wbudowania w każdym z dołów badawczych w trzech warstwach gruntów z ich zagęszczaniem za pomocą zagęszczarki płytowej hydraulicznej MTS V8 do poziomu zagęszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Zapewnienia urządzenia stanowiącego balast niezbędny podczas realizacji badań polegających na próbnym obciążaniu podłoża, przede wszystkim za pomocą płyty VSS

- Demontażu (odkopanie) stanowisk badawczych warstwami w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Doprowadzenia terenu badań do stanu wyjściowego.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jest równa kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie netto wynosi ……… PLN plus podatek VAT w kwocie ……. PLN. Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: …… PLN  (słownie: ………. złotych).

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy.

§ 3

Termin i miejsce wykonania

- Termin wykonania zamówienia: w ciągu ………. dni od daty zawarcia umowy.

- Za termin wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Miejscem wykonania zamówienia jest powiat białostocki. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

§ 4

Warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje następującym sprzętem budowlanym:

- koparka o masie 20-25 t,

- łyżka do koparki o objętości 1 m3,

- dozownik wapna,

- łyżka przesiewająca,

- zagęszczarka płytowa hydrauliczna V8 MTS,

- samochód ciężarowy umożliwiający dowiezienie sprzętu na teren badań wskazany przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

- pozyskanie i dowóz gruntów określonych w § 1

- pracę wymienionego w ust 1 sprzętu budowlanego wraz z jego obsługą,

- dostarczenie kontenera budowlanego (socjalnego), na czas badań (8 tygodni),

- dostarczenie na czas badań toalety (na 8 tygodni),

- dostarczenie agregatu prądotwórczego (na 8 tygodni).

- 2 tony wapna palonego wraz z dowozem,

- pracę 1 robotnika budowlanego w czasie przygotowania stanowisk badawczych i w czasie badań (4 tygodnie),

- zabezpieczenie dołów badawczych przed wpływem deszczu i słońca poprzez ich odpowiednie przykrycie (np. plandeką ze stelażem).

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

  - Zmawiający zobowiązany jest do:

a)	ścisłej współpracy z Wykonawcą,

b)	wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,

c)	udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą poligonów badawczych.

  - Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę.

§ 6

Warunki płatności

  - Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie  14  dni  od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

  - Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

§ 7

Kary umowne

- Za opóźnienie w realizacji zamówienia objętego umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy – za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji zamówienia. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 25% całkowitej wartości zamówienia brutto.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy o więcej niż 14 dni, przy czym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia w formie pisemnej w terminie 3 dni od dokonanego wezwania.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

- Należność z tytułu kar umownych wskazanych w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego potrącona 
z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT).

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odszkodowania za poniesione przez Zleceniodawcę szkody, zarówno w postaci rzeczywiście poniesionych strat, jak i utraconych korzyści.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8

Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

…………………….. – tel. ……………..

- Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

§ 9

Inne postanowienia

- Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

- Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

data, podpis	data, podpis