Wzór umowy

Załącznik nr  3

### UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu …………………. roku w Białymstoku, pomiędzy:

1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………….

a

2) ………………………. , prowadzącym …………………………………. , ul. ………., xx – xxx ……………….,          NIP ………………., REGON …………….., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………….. – Właściciela

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na wykonanie audytu akustycznego Klubu Studenckiego GWINT  – zgodnie z Ofertą Wykonawcy……… z dnia ……………………., stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie opracowania złożonego z następujących etapów  :

ETAP I : Określenie jakie warunki akustyczne występują w Klubie Gwint aktualnie, tj. przed wykonaniem prac adaptacyjnych wynikających z audytu akustycznego :

- Dokonanie inwentaryzacji – łącznie z wyposażeniem i instalacjami zlokalizowanymi w klubie

- Określenie izolacyjności akustycznej przegród jeżeli konieczne.

- Ocena emisji hałasu od wyposażenia technicznego i instalacji zlokalizowanych w klubie wewnątrz pomieszczeń

- Ocena zrozumiałości wypowiedzi

- Ocena dźwięku

- Ocena innych wymaganych elementów

- Wskazanie w sposób jednoznaczny rozwiązań poprawiających maksymalnie komfort akustyczny z uwzględnieniem aktualnego sposobu użytkowania klubu Gwint

- Oszacowanie wstępnych kosztów prac adaptacyjnych w zakresie wynikającym z audytu

- Ocena parametrów akustycznych wpływających na jakość dźwięku między innymi czas pogłosu

ETAP II :  Określenie jakie warunki akustyczne występują w Klubie Gwint po wykonaniu prac adaptacyjnych zaleconych w  ETAPIE I audytu.

- Konsulting w ramach nadzoru autorskiego

- Sprawdzenie wykonania prac wynikających z zaleceń, na wniosek Zamawiającego, w trakcie prac adaptacyjnych.

- Sprawdzenie wykonania zaleceń wynikających z audytu po zrealizowaniu całości robót.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jest równa kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie netto wynosi

ETAP I:     ……… PLN plus podatek VAT w kwocie ……. PLN.

ETAP II:     ……… PLN plus podatek VAT w kwocie ……. PLN

Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi:………………. PLN (słownie…………. zł)

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy.

§ 3

Termin i miejsce wykonania

- Termin wykonania zamówienia:

ETAP I:     w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.

ETAP II:  po wykonaniu prac adaptacyjnych zaleconych w audycie akustycznym, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Politechnikę Białostocką. Politechnika Białostocka dokona pisemnego zawiadomienia  nie później niż do dnia 31.08.2017r.

- Za termin wykonania poszczególnych etapów  niniejszej umowy uważać się będzie datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego.

- Za termin wykonania zamówienia uważać się będzie dzień podpisania  protokołu  odbioru końcowego.

- Miejscem wykonania zamówienia jest Klub Studencki GWINT Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10.

§ 4

Warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówiony audyt energetyczny (w wersji papierowej – 2 egz. oraz wersję elektroniczną – 1 egz.), a po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (przez obie strony) wystawi prawidłową fakturę VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest, na etapie opracowania  audytu, do przeprowadzenia z Zamawiającym uzgodnień (w formie pisemnej ) dotyczących zastosowanych w audycie  technologii i materiałów.

Uzgodnienia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego- Białystok, ul. Zwierzyniecka 4, pokój nr  11

- Termin konsultacji Wykonawca  zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących audytu i zawartych w nim rozwiązań;

- Uwzględnienia warunków istotnych dla planowania, realizacji i finansowania przez Zamawiającego prac  wynikających z audytu.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę.

§ 6

Warunki płatności

  - Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie  21  dni  od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

  - Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

§ 7

Kary umowne

- Za opóźnienie w realizacji całości zamówienia bądź   poszczególnych etapów zamówienia objętego umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy – za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 25% całkowitej wartości zamówienia brutto.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy o więcej niż 14 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

- Należność z tytułu kar umownych wskazanych w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego potrącona 
z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT).

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zakazuje się dokonywania cesji wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

…………………….. – tel. ……………..

- Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:

Artur Wojciuk tel. 85 746 70 17

§ 10

Inne postanowienia

- Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

- Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

data, podpis	  data, podpis